Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Benjamín Celis- Nicolás Mella -Matías Sáez |
| --- | --- |
| Rut | 21.671.721-k – 21623732-3 – 21649695-7 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Alameda |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Kineconnect |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software, Arquitectura y Gestión de Datos, y Aseguramiento de Calidad de Sistemas de Información. |
| Competencias | • Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. • Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. • Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. • Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | - En los centros de salud y consultas de rehabilitación kinésica ambulatoria de Chile, la entrega de rutinas para el hogar continúa dependiendo de fotocopias o pautas estáticas en papel. Este método tradicional carece de dinamismo visual, no controla los tiempos reales de ejecución ni de descanso, y es susceptible de extravío. Esto genera una baja adherencia terapéutica (con tasas de deserción que superan el 50% en terapias no supervisadas) y provoca que el profesional quede sin trazabilidad sobre la evolución o sobre episodios de dolor agudo experimentados por el paciente. - La relevancia disciplinar para la carrera de Ingeniería en Informática radica en erradicar esta brecha analógica mediante un ecosistema digital de salud (HealthTech). La solución automatiza el seguimiento clínico, estructura la información terapéutica en bases de datos relacionales normalizadas y habilita canales de monitoreo en tiempo real entre el terapeuta y el paciente. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Kineconnect consiste en una plataforma multiplataforma desacoplada (Web y Móvil) estructurada bajo dos roles operativos: - Rol Kinesiólogo (Portal Web y App Móvil): Permite registrar pacientes mediante su RUT, consultar un catálogo anatómico interactivo de ejercicios organizado por grupos musculares, prescribir pautas parametrizadas (series, repeticiones, descansos en segundos) mediante un gestor de selección por lote (carrito clínico) y monitorear la adherencia y evolución del dolor en un panel en vivo. - Rol Paciente (Aplicación Móvil): Despliega la rutina diaria asignada con recursos multimedia demostrativos precargados (videos/GIFs en bucle), un cronómetro interactivo de cumplimiento obligatorio que bloquea el avance rápido y un registro cuantitativo de retroalimentación de dolor post-ejercicio (escala 1 a 10), disparando alertas inmediatas ante reportes de dolor severo (≥7/10). |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se articula de forma directa y transversal con las competencias de egreso: - Modelos de Datos: Se diseña e implementa un esquema relacional normalizado en PostgreSQL administrado mediante Django ORM, con entidades para Perfil (vinculación por RUT), Ejercicio, Pauta, PautaItem y RegistroFeedback. - Solución de Software: Se construye una arquitectura desacoplada basada en una API REST central en Python / Django REST Framework con autenticación sin estado mediante JSON Web Tokens (JWT) y contratos OpenAPI/Swagger, consumida por clientes web y móviles (React Native / Expo). - Gestión de Proyectos: Planificación integral con metodología ágil Scrum, sprints de 2 semanas y dimensionamiento técnico relativo mediante Planning Poker (47 Story Points core). - Pruebas y Calidad: Diseño y ejecución de pruebas de integración de extremo a extremo (E2E) bajo estándar IEEE 830 para validar el flujo completo y la activación de reglas de alerta clínica |
| Relación con los intereses profesionales | - Como futuro profesional de la informática, mis principales intereses se centran en el desarrollo backend, el modelado y optimización de bases de datos relacionales y la construcción de arquitecturas desacopladas robustas. - Asumir el rol de Backend Developer & Data Architecture en Kineconnect me permite aplicar directamente estos intereses: liderar el diseño de esquemas en PostgreSQL, implementar migraciones seguras con Django ORM, construir endpoints REST bajo especificaciones estrictas con SimpleJWT y documentar la API con Swagger UI. Esta experiencia consolida mis competencias en el sector HealthTech y me capacita para diseñar soluciones informáticas orientadas a la alta concurrencia y a la seguridad de datos clínicos. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es plenamente factible de completarse dentro del periodo académico: - Temporal: El cronograma cuenta con 14 semanas totales, reservando 10 semanas de ingeniería activa (Semanas 5 a 14) para el desarrollo de las 3 épicas del Producto Mínimo Viable (PMV). - Materiales y Recursos: Todo el stack tecnológico seleccionado es de código abierto (Python, Django REST Framework, PostgreSQL, React Native, Expo, Git/GitHub), ejecutado en estaciones de trabajo personales sin costos asociados de licenciamiento ni infraestructura. - Facilitadores: Dominio previo del equipo en las herramientas seleccionadas y asesoría continua de un kinesiólogo profesional como stakeholder clínico validador. - Mitigación de Obstáculos: Para evitar el desborde de alcance (scope creep), se descartaron funciones de alta incertidumbre como modelados 3D anatómicos o teleconsultas síncronas. La desalineación entre el backend y las aplicaciones clientes se previene mediante contratos de interfaz documentados en Swagger con esquemas JSON estrictos. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar un Producto Mínimo Viable (PMV) funcional compuesto por una plataforma web y una aplicación móvil para la prescripción interactiva, ejecución guiada y monitoreo en tiempo real de terapias kinésicas ambulatorias. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Diseñar y normalizar el modelo de datos relacional para la gestión de usuarios por RUT, catálogo multimedia de ejercicios, pautas clínicas multiejercicio e historiales de retroalimentación. - Construir la aplicación móvil interactiva para pacientes con reproductor multimedia en bucle, cronómetro de ejecución obligatorio y captura de escala de dolor. - Implementar el portal web clínico para kinesiólogos que permita la parametrización de rutinas desde un catálogo anatómico y la visualización de métricas de adherencia. - Validar el flujo funcional extremo a extremo (E2E) bajo estándar IEEE 830, certificando el disparador de alertas clínicas ante dolor severo (≥7/10) |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Descripción de la Metodología: - Se utilizará el marco de trabajo ágil Scrum, adaptado a un equipo de tres ingenieros informáticos durante un ciclo de desarrollo de 10 semanas (5 sprints de 2 semanas). - La priorización del Product Backlog se realiza en función del valor clínico y la complejidad técnica, utilizando la técnica de Planning Poker basada en la secuencia de Fibonacci para estimar los Puntos de Historia (47 Story Points core). Se aplican ceremonias de Sprint Planning, Daily Standups de 15 minutos, Sprint Review con demostración del incremento y Retrospectivas técnicas. - Asignación de Roles y Responsabilidades del Equipo (BMN Solutions): - Benjamín Celis: Backend Developer & Data Architecture. Responsable del diseño y migración de modelos en PostgreSQL, lógica de negocio con Django REST Framework, autenticación stateless JWT, endpoints del carrito clínico y documentación OpenAPI/Swagger. - Matías Saez: Frontend Developer & UX/UI Lead. Responsable de las interfaces responsivas del portal web, diseño de componentes interactivos, visualización de dashboards de seguimiento y maquetación centrada en el usuario clínico. - Nicolás Mella: Mobile Developer & QA / Integration Lead. Responsable de la aplicación móvil en React Native con Expo, reproducción multimedia (expo-av), lógica del cronómetro interactivo y diseño del plan de pruebas de integración E2E.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Repositorio Git & GitHub (kinneconnect-BMNsolutions) | Control de versiones con estructura de ramas por funcionalidad (feat/...), commits descriptivos y dependencias documentadas en requirements.txt. | Demuestra el trabajo colaborativo del equipo, la trazabilidad del código fuente y las buenas prácticas de versionamiento. |
| Avance | Documentación OpenAPI / Swagger UI (/api/schema/swagger-ui/) | Interfaz interactiva generada con drf-spectacular que expone los endpoints REST, esquemas de solicitud JSON y códigos de respuesta HTTP. | Evidencia la definición formal de los contratos cliente-servidor y la operatividad de los servicios del backend. |
| Avance | Esquema Relacional y Migraciones ORM | Código de modelos relacionales (models.py) y archivos de migración ejecutados sobre PostgreSQL para perfiles, catálogo, pautas e items. | Valida el cumplimiento del estándar de diseño relacional normalizado y la integridad de los datos clínicos. |
| Avance | Catálogo Multimedia Precargado y Explorador Anatómico | Banco de ejercicios optimizados con recursos visuales (GIFs/videos) vinculado a una vista interactiva del cuerpo humano. | Acredita la disponibilidad de recursos para la prescripción multiejercicio sin latencia en la experiencia del usuario. |
| Final | Ecosistema Kineconnect Funcional (Web y Móvil) | Software desplegado e integrado que ejecuta el flujo cerrado: Prescripción → Cronómetro guiado → Registro de dolor → Dashboard. | Constituye la evidencia principal del cumplimiento del objetivo general y la entrega del PMV acordado. |
| Final | Informe de Pruebas de Integración y QA E2E | Documento de certificación de pruebas funcionales y de integración que verifica la persistencia y el disparo de alertas ante dolor ≥7/10. | Garantiza la calidad técnica del producto software y su comportamiento correcto ante las reglas de negocio clínicas. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestión de Proyectos Informáticos | Levantamiento y Especificación de Requisitos | Análisis del contexto clínico, definición de casos de uso bajo estándar IEEE 830 y priorización del Product Backlog en Scrum. | Plantilla IEEE 830, herramientas de backlog (Jira/Trello), entrevistas clínicas. | Semanas 1 a 4 | Equipo completo (BMN Solutions) | Facilitador: Acceso a kinesiólogo consultor. Dificultad: Acotar el alcance para evitar sobrecarga técnica. |
| Construcción de Modelos de Datos | Diseño e Implementación de Base de Datos (Épica 001) | Normalización relacional de tablas Perfil, Ejercicio, Pauta, PautaItem y RegistroFeedback; aplicación de migraciones en PostgreSQL. | PostgreSQL, Django ORM, pgAdmin, Python 3. | Semanas 5 a 6 | Benjamín Celis | Dificultad: Soportar pautas multiejercicio (carrito). Mitigación: Desacoplamiento cabecera-detalle. |
| Desarrollo de Solución de Software | Desarrollo de API REST Central y Autenticación | Construcción de ViewSets en Django REST Framework, autenticación con SimpleJWT y documentación OpenAPI/Swagger. | Django REST Framework, SimpleJWT, drf-spectacular, Postman. | Semanas 7 a 8 | Benjamín Celis | Facilitador: Pruebas tempranas en Swagger UI para validar contratos JSON con el frontend. |
| Desarrollo de Solución de Software | Construcción del Portal Web y Catálogo Anatómico | Desarrollo de vistas responsivas para registro de pacientes por RUT, explorador muscular interactivo y formulario de asignación por lote. | HTML5, CSS3, JavaScript, SVG vectorizado, plantillas Django / React. | Semanas 6 a 8 | Matías Saez | Dificultad: Sincronización del mapa anatómico con los filtros del selector de ejercicios. |
| Desarrollo de Solución de Software | Desarrollo del Cliente Móvil y Cronómetro (Épica 002) | Implementación de app móvil en React Native/Expo, reproductor multimedia (expo-av), temporizador interactivo y captura de dolor (1-10). | React Native, Expo SDK, emuladores Android/iOS, dispositivos móviles de prueba. | Semanas 8 a 12 | Nicolás Mella | Dificultad: Impedir el marcado apresurado del ejercicio. Mitigación: Bloqueo de botón condicionado al cronómetro. |
| Desarrollo de Solución de Software | Implementación del Panel de Monitoreo y Alertas (Épica 003) | Construcción del dashboard clínico en tiempo real con cálculo de porcentaje de adherencia y sistema de alerta visual ante dolor ≥7/10. | Django REST Framework, WebSockets / polling HTTP, librerías de gráficos web. | Semanas 12 a 13 | Benjamín Celis y Matías Saez | Facilitador: Umbral clínico cuantitativo previamente concertado y validado con el kinesiólogo. |
| Realizar Pruebas de Certificación | Pruebas de Integración E2E y QA de Calidad | Ejecución de casos de prueba integrales para verificar el ciclo cerrado: Prescripción → Ejecución → Feedback → Alerta. | Entorno de pruebas, pytest, Postman Runner, matriz de casos de prueba IEEE 830. | Semanas 13 a 14 | Nicolás Mella y Benjamín Celis | Facilitador: Contratos JSON estandarizados en Swagger que agilizan la depuración de respuestas erróneas. |
| Gestión de Proyectos Informáticos | Cierre, Documentación y Defensa Final | Elaboración de la memoria final del proyecto, consolidación de manuales técnicos y preparación de la presentación de título. | Repositorio GitHub, suite ofimática institucional, diapositivas de defensa. | Semanas 15 a 18 | Equipo completo (BMN Solutions) | Facilitador: Documentación técnica viva generada de forma incremental durante los sprints. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1(Definición) |  |  |  | Fase 2 (Desarrollo PMV - 10 Semanas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 (Cierre) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 |  | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 |  | S 16 | S 17 | S 18 |  |
| 1. Levantamiento, Requisitos IEEE 830 y Backlog | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Modelado de Base de Datos y PostgreSQL (ORM) |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Desarrollo Backend API REST, JWT y Swagger UI |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Portal Web Clínico, Catálogo y Explorador Anatómico |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. App Móvil: Interfaz, Multimedia y Cronómetro |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Módulo de Seguimiento, Adherencia y Alertas >= 7/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 7. Pruebas de Integración Extremo a Extremo (E2E) y QA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| 8. Estabilización, Memoria de Título y Presentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X | X | X |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.