Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | KineConect aborda la dificultad de prescribir y seguir ejercicios kinesiologóicos domiciliarios mediante fichas estáticas. En esta etapa, el equipo consolidó la visión del producto, el Product Backlog (nueve historias de usuario, tres épicas y cuatro sprints), la Definition of Done y el documento de diseño. En la implementación existen modelos y tablas para perfiles, ejercicios, pautas, detalle de ejercicios y feedback, endpoints y pantallas web. El backend Django ya se conecta y funciona con PostgreSQL: se ha comprobado en uso que es posible guardar usuarios y crear pautas, que quedan persistidas en la base de datos. Esto confirma la conexión funcional y los flujos básicos de persistencia. Las pruebas integrales de los demás criterios del backlog continúan de forma incremental. |
| --- | --- |
| Objetivos | No se han cambiado los objetivos acordados. Avance: (1) modelar datos relacionales para usuarios, ejercicios, pautas y feedback: modelos y tablas presentes, con persistencia confirmada al guardar usuarios y crear pautas desde Django. (2) desarrollar APIs: hay rutas y vistas en el backend; los flujos de guardado indicados funcionan, y queda completar la verificación sistemática de los demás endpoints y criterios. (3) construir el módulo web de prescripción: hay pantallas y formularios; la creación de pautas y su guardado funcionan según lo comprobado. (4) definir el flujo móvil de ejecución y feedback: permanece planificado y no se afirma como implementación móvil validada. |
| Metodología | Se mantiene el enfoque ágil e incremental: nueve historias en cuatro sprints priorizados, revisión progresiva y criterios de negocio/técnicos de la Definition of Done. Con la conexión Django-PostgreSQL operativa y la persistencia de usuarios y pautas comprobada, se continúa con las pruebas de los criterios restantes y la implementación incremental de los siguientes flujos, sin modificar el alcance. |
| Evidencias de avance | Evidencias disponibles: Product Vision, Product Backlog, Definition of Done y Documento de Diseño; código del backend Django/DRF y del frontend; tablas de la aplicación visibles en pgAdmin; y la comprobación funcional reportada de guardado de usuarios y creación de pautas desde Django hacia PostgreSQL. Estos elementos respaldan el diseño, la implementación y la persistencia de datos. Para fortalecer la evidencia evaluable, anexar capturas de la interfaz, pgAdmin y el resultado de guardar un usuario y una pauta, ocultando datos personales. La validación sistemática de todos los endpoints y los flujos móviles sigue pendiente. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Análisis de requerimientos y planificación | Definir problema, usuarios, visión, Product Backlog (9 historias/3 épicas) y criterios DoD. | Product Vision, Product Backlog, Definition of Done, reuniones del equipo y repositorio. | Fase inicial; antes del Sprint 1. | Benjamín Celis (PO) y equipo. | Los roles definidos y los criterios escritos facilitaron priorizar y mantener un alcance común. | Completado | Sin ajuste de alcance. |
| Diseño y modelamiento de datos | Documentar arquitectura y modelo relacional para Perfil, Ejercicio, Pauta, PautaEjercicio y RegistroFeedback. | Documento de Diseño, diagramas, Django y PostgreSQL. | Preparación/Sprint 1; calendario exacto no indicado. | Matías Sáez (Backend/Data Lead), con revisión del equipo. | El modelo relacional está implementado y la conexión con PostgreSQL funciona: se ha comprobado guardar usuarios y crear pautas desde Django. Se continuará validando el esquema y los demás casos de uso. | Completado: modelos y conexión funcional; persistencia de usuarios y pautas comprobada. | Sin cambio de alcance; continuar validando integridad y demás operaciones. |
| Sprint 1: autenticación, catálogo y prescripción (HU 1-3) | Implementar acceso por usuario/RUT, exploración de ejercicios y creación de pautas parametrizadas. | Django, DRF, SimpleJWT, PostgreSQL y pantallas web del repositorio. | Sprint 1; duración calendario no especificada en los insumos. | Matías Sáez (backend), Nicolás Mella (frontend) y Benjamín Celis (PO). | Autenticación, catálogo y prescripción forman parte del Sprint 1. La persistencia de usuarios y la creación/guardado de pautas en PostgreSQL ya funcionan. Restan pruebas sistemáticas de los criterios y endpoints no comprobados. | En curso: persistencia de usuarios y pautas comprobada; criterios restantes en validación. | No se requiere ajuste de conexión o credenciales; completar pruebas funcionales y registrar evidencia de los criterios restantes. |
| Sprint 2: rutina móvil y cronómetro (HU 4 y 6) | Permitir que el paciente consulte la rutina y ejecute series/descansos con reproducción asistida y temporizador. | Historias de usuario, diseño de interfaz y entorno de desarrollo del equipo. | Sprint 2; calendario exacto no indicado. | Nicolás Mella (frontend/UI-UX), con apoyo del equipo. | Depende de que la pauta creada en el Sprint 1 se entregue y pueda consultarse; no se encontró evidencia de una app móvil validada en los archivos revisados. | No iniciado (sin evidencia de implementación en el material revisado). | Conservar en el backlog; iniciar tras validar autenticación, API y disponibilidad de pautas. |
| Sprint 3: feedback de dolor y dashboard (HU 5 y 7) | Registrar dolor posterior al ejercicio y presentar al profesional el avance del paciente. | Modelo RegistroFeedback, API, interfaces y criterios de aceptación. | Sprint 3; calendario exacto no indicado. | Matías Sáez (backend) y Nicolás Mella (frontend), con Benjamín Celis (PO). | El modelo/endpoint de feedback aparecen en el código; no se ha verificado el registro real ni el monitoreo en tiempo real. | No iniciado (parcial; pendiente de prueba). | Completar y probar el flujo tras restablecer la conexión y cerrar los criterios de Sprint 2. |
| Sprint 4: alertas y adherencia semanal (HU 8 y 9) | Generar alertas visuales ante dolor elevado y calcular/mostrar una métrica semanal de adherencia. | Feedback acumulado, reglas de negocio, API y dashboard. | Sprint 4; calendario exacto no indicado. | Equipo: backend/data, frontend/UI-UX y Product Owner. | Estas funciones dependen de datos de ejecución y feedback confiables; no se encontró evidencia de implementación validada. | No iniciado (según evidencia revisada). | Mantener la dependencia con HU 5 y 7; definir y probar la regla de alerta/adherencia antes de reportar resultados. |
| Integración y aseguramiento de calidad | Validar migraciones, permisos, endpoints y flujos web/móvil; registrar resultados y corregir defectos. | PostgreSQL/pgAdmin, comandos Django, pruebas del proyecto y capturas sin datos sensibles. | Durante cada sprint y cierre; fechas no especificadas. | Equipo completo; Matías coordina la conexión de datos. | La persistencia de usuarios y pautas desde Django hacia PostgreSQL ya funciona. Continúa el aseguramiento de calidad para cubrir endpoints, permisos, casos de error y flujos completos; no se declara que todas esas pruebas estén terminadas. | En curso: conexión y guardado de usuarios/pautas operativos; pruebas integrales restantes por ejecutar. | Se resolvió la conexión; proseguir con pruebas de regresión y evidencia, sin aplicar migraciones innecesarias. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que facilitaron y dificultaron el avance Facilitaron el trabajo la distribución de roles, la visión y el backlog priorizado, la Definition of Done, el diseño de datos y la revisión en pgAdmin. Actualmente, Django se conecta a PostgreSQL y se ha comprobado guardar usuarios y crear pautas, lo que habilita continuar la validación funcional. Los desafíos pendientes corresponden a completar pruebas de todos los endpoints, permisos, validaciones y flujos de extremo a extremo, además de avanzar con las funcionalidades móviles y analíticas del backlog. Se abordarán de forma incremental, usando los criterios de aceptación y la DoD, y adjuntando capturas de pruebas con datos personales ocultos.

Actividades ajustadas o eliminadas No se eliminaron historias ni se modificó el objetivo o el alcance. Se ajustó el plan de trabajo al confirmar que la conexión Django-PostgreSQL está operativa y que desde Django se pueden guardar usuarios y crear pautas. Se retiró como bloqueo la corrección de credenciales/base de datos; la actividad pasa a ser completar y documentar las pruebas de los criterios restantes. Las historias de los sprints 2-4 se mantienen planificadas según sus dependencias.

Actividades no iniciadas o retrasadas La conexión Django-PostgreSQL y la persistencia de usuarios y pautas ya están funcionando según la comprobación reportada, por lo que esa actividad no se considera retrasada. Queda en curso la validación sistemática de endpoints, permisos y criterios de aceptación que no se han comprobado. Las funcionalidades móviles del Sprint 2 y las analíticas/alertas de sprints posteriores permanecen pendientes según la evidencia revisada. Estrategia: ejecutar pruebas controladas de los flujos restantes con datos de prueba; registrar resultados de API, autenticación y permisos; anexar capturas de guardado correcto de usuarios y pautas sin datos personales identificables; y continuar los sprints 2-4 de manera incremental.